План ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Маловишерского района в 2017 году

| № п/п | Планируемый к ремонту отрезок автомобильной дороги | Протяженност, квадратура (км/м2) | Вид работ (капитальный ремонт, ремонт, содержание) | Ориентировочная стоимость работ (тыс.руб.) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | областные | местные |  |
| Автомобильные дороги Маловишерского муниципального района |
| 1 | Комель-Большое - Кленово | 1,55/6200 | Капитальный ремонт | 4430,5 | 3172 | 1258,5 | 10.2017 |
| Маловишерское городское поселение |
| 1 | - | /9000 | Содержание | 5024,6 | 2351 | 2673,6 | 2017 |
| Большевишерское городское поселение |
| 1 | «ул. 2-я Советская» пос. Большая Вишера | 0,729/ 2916 | ремонт | 260,792 | 100,00 | 160,792 | 07.2017 |
| 2 | «ул. 50 лет I КДО» пос. Большая Вишера | 0,08/ 400 | ремонт | 413,830 | 200,00 | 213,830 | 07.2017 |
| 3 | «ул. Ленинградская» на ст. Гряды | 0,288/ 1400 | ремонт | 1091,856 | 400,00 | 691,856 | 07.2017 |
| 4 | «ул. Смоленская» пос. Большая Вишера | 0,15/ 750 | ремонт | 459,779 | 232,00 | 227,779 | 077.2017 |
| Бургинское сельское поселение |
| 1 | «ул. Московская» д. Бурга | 0,257/ | ремонт | 2445,96 | 2329,0 | 117,0 | 08.2017 |
| 2 | ул. Лесная, заезд на ул. Новая | 0,288/ | ремонт |  |  |  |  |
| 3 | д. Бурга, ул. Пионерская | 0,9/420 | ремонт | 700,0 | 0 | 700,0 | 08.2017 |
| 4 | ремонт 2-х водопропускных труб на пер. Ленинский; | - | ремонт |  |  |  |  |
| 5 | д. Красненка - ул. Московская | 0,29/1320 | ремонт |  |  |  |  |
| 6 | Д. Красненка, ул. Ленинградская | 0,31/1400 | ремонт |  |  |  |  |
| 7 | д. Красное, пер. Муниципальный | 0,07/300 | ремонт |  |  |  |  |
| 8 | Д. Мстинский Мост, ул. Революции | 1,14/5113,7 | ремонт | 700,0 | 0 | 700,0 | 08.2017 |
| 9 | Д. Мстинский Мост, пер. Лесной | 0,23/1056,5 | ремонт |  |  |  |  |
| 10 | д. Сурики, ул. Сельская (спуск) | 0,39/1750 | ремонт |  |  |  |  |
| 11 | Д. Бор (ремонт трубы руч. Панецкий) |  | ремонт | 45,0 | 0 | 45,0 | 07.2017 |
| 12 | Д. Кривое Колено (ремонт трубочки) |  | ремонт | 45,0 | 0 | 45,0 | 07.2017 |
| 13 | Д. Шеляйха, ул. Столбовая | 0,87/3900 | ремонт | 300,0 | 0 | 300,0 | 08.2017 |
| 14 | Д. Медведь | 0,38/1718,5 | ремонт |  |  |  |  |
| 15 | Д. Сосницы, ул. Боровая | 0,5/2250 | ремонт | 200,0 | 0 | 200,0 | 09.2017 |
| Автомобильные дороги Веребьинского сельского поселения |
| 1 | д.Оксочи, ул.Верхняя | 1,069/9621 | ремонт | 2024,0 | 1724 | 300 | 11.2017 |
| 2 | д. Оксочи,, ул.Береговая | 0,830/4856 | ремонт | 300 | 0 | 300 | 11.2017 |
| 3 | д.Оксочи, ул.Лесная | 0,696/6049 | ремонт | 398,3 | 0 | 398,3 | 11.2017 |