Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31.10.2013 | № | 805 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Малая Вишера

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маловишерского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 24.10.2013 № 769,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

Глава администрации  Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от  31.10.2013 №  805

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района»

(в ред. постановлений от 29.04.2014 №319, 10.09.2014 №670, 23.12.2014 № 1017, 12.05.2015 № 310, 08.09.2015 № 673, 05.11.2015 № 853, 25.01.2016 № 35, 31.05.2016 № 489, 11.11.2016 №1105, 27.01.2017 №49, 27.02.2017 № 137, 17.10.2017 №1292, 22.11.2017 № 1441, 30.01.2018 №92, 28.02.2018 № 204, 09.10.2018 № 1012)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование муниципальной программы:

«Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  района».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее – отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);

администрации поселений (по согласованию).

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, кв.м/км | 53236/ 5,126 | 19800/ 5,9 | 12611/ 2,662 | 13730/1,396 | 42256/10,805 | 26235/5,181 | 14800/3,7 | 8402/1,8 |
| 1.1.2. | Количество отре-монтированных искусственных соружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Количество и протяженность ка-питально отре-монтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, кв.м/км | - | - | - | - | - | 6444/1,5 | - | - |
| 2. | Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 2.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 2.1.1. | Обеспечение бес-перебойного дви-жения автомоби-льного транспорта по автомобиль-ным дорогам общего пользо-вания местного значения му-ниципального района, км | 110,342 | 113,167 | 121,38 | 121,38 | 121,38 | 118,73 | 118,73 | 118,73 |
| 3. | Цель 3. Формирование проектно-сметной, технической и нормативной документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района и искусственные сооружения на них |
| 3.1. | Задача 1. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности |
| 3.1.1. | Количество под-готовленной про-ектной и (или) сметной документации, ед. | 23 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 3.2.1. | Количество дорог в отношении которых прове-дены кадастровые работы (шт.) | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Цель 4. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
| 4.1. | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений |
| 4.1.1. | Количество разра-ботанной про-ектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и искусственных сооружений на них (ед.) | - | 2 | - | 1 | - | - | - |  |
| 4.1.2. | Количество и про-тяженность пос-троенных, рекон-струированных, капитально отре-монтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них (ед./км-кв.м) | - | - | 1/0/482 | 1/0,365/5650 | - | - | - |  |
| 4.1.3. | Количество и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них (ед./км/кв.м.) | 2/1,2/4800 | - | - | - | 6/3,6/18339 | - | - |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы:  2014-2021 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| «Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | бюджет муниципа-льного района | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 4758,145 | - | - | 46,993 | - | 4805,138 |
| 2015 | 3711,1 | - | 1367 | 10,37965 | - | 5088,47965 |
| 2016 | 5639,7 | - | 1570 | - | - | 7209,7 |
| 2017 | 6558,8 | - | 6825,5 | 36,9 | - | 13421,2 |
| 2018 | 8198,2 | - | 11521 | 102 | - | 19821,2 |
| 2019 | 4107,5 | - | 17583 | - | - | 21690,5 |
| 2020 | 7126,8 | - | 1591 | - | - | 8717,8 |
| 2021 | 9953,6 | - | 1591 | - | - | 11544,6 |
| ВСЕГО | 50053,845 | - | 42048,5 | 196,27265 | - | 92298,61765 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 118,73 км до 94,29 км (100 % - 79 %);

увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве искусственных сооружений с   1 ед. до 4 ед. (5,9 % - 23,5 %);

обеспечение дорожной деятельности проектной  и (или) сметной документацией на протяжении всего действия программы;

обеспечение технической и нормативной документацией от 0 % до 57 % автомобильных дорог общего пользования местного значения

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района, приоритеты и цели в указанной сфере

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района составляет  118,73 км, это 56 автомобильных дорог и 17 мостов. Все дороги V категории и имеют грунтовое покрытие, за исключением участка автодороги "Дорога на новое кладбище" протяженностью 1,95 км

Развитие многих ведущих отраслей Маловишерского района - лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Маловишерского района получают сырьё и заготовки.

Основными проблемами  развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения муниципального района являются следующие:

неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети  от потребностей экономики и населения Маловишерского района;

из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 100 процентов относится к автомобильным дорогам V технической  категории, все дороги имеют грунтовое покрытие;

прочностные характеристики дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных средств. Существующая дорожная сеть Маловишерского района  в основном формировалась в 50-70 годы ХХ века, под осевую нагрузку 6 тонн. В дальнейшем деформации и разрушения дорожных сооружений, причиняемые транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  будут резко возрастать;

87,8 % автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района находятся в неудовлетворительном состоянии, что явилось следствием многолетнего недофинансирования дорожного хозяйства;

16 мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, имеют значительное отставание от нормативных сроков ремонта и ситуация с каждым годом катастрофически ухудшается. Дело в том, что не устраненные своевременно дефекты несущих конструкций приводят к развитию необратимых деформаций и потере несущей способности сооружения в целом. Возникает необходимость реконструкции моста или его полная перестройка. А это требует затрат в 2,5 – 3,0  раза больше, чем на проведение своевременного его ремонта.

Более половины протяженности сети автомобильных дорог и искусственных сооружений нуждается в капитальном ремонте, не отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, имеет просроченные межремонтные сроки.

Низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной сети также связаны с тем, что за период 1992 - 2012 годов в сеть дорог общего пользования местного значения муниципального района были приняты на баланс  бывшие внутрихозяйственные автомобильные дороги, которые находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали техническим требованиям проезда автотранспорта. В настоящее время около 90 процентов этих дорог требуют срочного ремонта, капитального ремонта или реконструкции.

Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием является одной из главных причин слабого развития агропромышленного комплекса, низкого жизненного уровня на селе. Отсутствие подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

36 сельских населенных пунктов, в которых проживают 182 человека, не имеют связи с сетью дорог общего пользования.

## Относительно высокой остается доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий (30 %).

Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р, развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

## Важнейшими задачами развития экономики района являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Маловишерского района являются:

а) развитие  опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения муниципального района, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности  дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ.

Основным проблемным вопросом в поселениях района является состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах. Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства, а также недостаточность объемов финансирования привели к хроническому недоремонту улично-дорожной сети.

Финансирование работ на улично-дорожной сети зачастую проводилось исходя из конъюнктурной необходимости (ремонт отдельных участков магистральных улиц, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии) без применения методов среднесрочного планирования и разработки проектной документации.

Мероприятия Программы по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений, направлены на прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время социально - экономическое развитие Маловишерского района во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения Маловишерского района.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровнях, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений законодательства в сфере дорожного хозяйства | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета муниципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Маловишерского муниципального района.

2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в экономический комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их согласование с первым  заместителем Главы администрации муниципального района,  заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителем Главы администрации муниципального района и направляет в экономический комитет Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального района на бумажном носителе.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполни-тель) | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспор-та муници-пальной програм-мы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них: |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Кривое Колено – Корчажиха» | МКУ «Служба заказчика» (по согласо-ванию) | 2014 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 99,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Кривое Колено – Корчажиха» | МКУ «Служба заказчика» (по согласо-ванию) | 2014 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 157,271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги «Шеляиха-Боровки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 379,988 | - | - | - | 216,7983 | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Шеляиха-Боровки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2018 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 248,864 | - | - | - | 32,915 | - | - | - |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2015 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 595,343 | 23,346 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 443,574 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги «Заручевье – Вязовка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 198,987 | - | - | 87,675 | - | - | - | - |
| 1.7. | Ремонт автомобильной дороги «Коньково – Малое Пехово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 347 | - | - | - | 39,874 | - | - | - |
| 1.8. | Ремонт автомобильной дороги «Захарово-Выставка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015, 2018, 2019 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 25,1134 | - | - | 176,9634 | 1043,138 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 477,1546 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Ремонт автомобильной дороги «Гарь – Захожка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 23,5406 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 446,2714 | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги «Съезд с дороги Малая Вишера - Любытино до д.Дора» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 198,879 | - | - | 141,7383 | - | - | - |
| 1.11. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог Маловишерского муниципального района («Дубровка – Елемка», «подъезд к д. Дубровка», «Гарь – Захожка») | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 49,04505 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 931,85595 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Подъезд к д. Замошье» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2015- 2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 112,121 | 13,02935 | 50,831 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 86,56265 | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги «Парни -Красная Горки» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - | 386,90847 | - | - | - | - |
| 1.14. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Дубровка - Елемка» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 99,936 | - | - | - | - |
| 1.15. | Ремонт моста на автомобильной дороге «подъезд к д. Заборовье» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 554,429 | - | - | - | - |
| 1.16. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижние Гоголицы» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - | - | 23,544 | - | - | - |
| 1.17. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Ильичево» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 53,796 | 4156,7682 | 573,795 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1583 | - | - |
| 1.18. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Комель - Большое Кленово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016, 2017, 2019 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 298 | 455,06136 | - | 405,512 | - | - |
| 1.19. | Ремонт автомобильной дороги «Заречье - 204 км. Октябрьской ж/д» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - | 262,19624 | - | - | - | - |
| 1.20. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Большое Ланощино» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 959,78 | 1213,3062 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района (софинансирование) | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1688,1 | 1521 | - | - | - |
| 1.21. | Ремонт автодороги «Заборовье - Гусево» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 98,315 | 93,944 | - | - | - |
| 1.22. | Проверка достоверности сметной стоимости на ремонт автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017, 2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 63,8 | 70,975 | - | - | - |
| 1.23. | Выполнение работ по укладке трубочек на автомобильной дороге «Съезд с центральной трассы до д. Нижний Перелесок» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | 97,002 | - | - | - |  |
| 1.24. | Ремонт автодороги «Голышино - Большое Пехово» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2018, 2020 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | 794,3736 | - | 6726,8 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1591,0 | - |
| 1.25. | Ремонт автодороги «Городищи-Золотое Колено» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 1041,055 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
| 1.26 | Ремонт автодороги «Заполек - Лескуново» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2021 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | 9553,6 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 1591 |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово» на участке км 1+200 - км 2+750 | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | 144 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 14400 | - | - |
| 3. | Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Восстановление перильного ограждения моста на автомобильной дороге «Подъезд к д. Большое Лановщино» | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014 год | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 59,174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Содержание автомобильных дорог, расположенных на территории Бургинского поселения, в зимний период | Администрация Бургинского сельского поселения (по согласованию) | 2014-2020 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 200 | 200 | 200 | 250 | 450 | 250 | - | - |
| 3.3. | Содержание автомо-бильных дорог, расположенных на территории Веребьинского поселения, в зимний период | Администрация Веребьинского сельского поселения (по согласованию) | 2014-2019 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | - | - |
| 3.4. | Содержание автомобильных дорог в летний период | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014-2017 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | 643,893 | 1812,514 39 | 1378,2 | 1000,0 | - | - | - | - |
| 3.5. | Выполнение работ по содержанию автомо-бильных дорог Маловишерского муници-пального района («Городищи – Золотое Колено») | МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016 год | 2.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 29,0 306 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 551,5814 | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожной деятельности | отдел, МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014-2021 годы | 3.1.1 | бюджет муниципального района | 730,3 | 300 | 1772,5 | 1639,1 | 396 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 1483,9 | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них: |
| 5.1. | Выполнение кадастровых работ | отдел, МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2014-2021 годы | 3.2.1 | бюджет муниципального района | 10 | 99 | 400 | 250 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача 6. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений |
| 6.1. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений (по согласованию) | 2015 год | 4.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1027,58561 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | - | 10,37965 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по согласова-нию) | 2016 год | 4.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | 1300 | 3653,5 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 36,9 |  |  |  |  |
| 6.3. | Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них | отдел, администрации поселений (по согласованию) | 2015 год | 4.1.3 | бюджет муниципального района | 887,575 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджеты поселений | 46,993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Ремонт автомобильных дорог г. Малая Вишера | отдел городского хозяйства Администрации муниципального района, МКУ «Служба заказчика» (по согласованию) | 2018 год | 4.1.3 | областной бюджет | - | - | - | - | 10000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Маловишерского городского поселения | - | - | - | - | 102,0 | - | - | - |