**УТВЕРЖДАЮ**

 Председатель Счётной палаты

 Маловишерского муниципального района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Афанасьева

 « 16 » февраля 2015 г.

**ОТЧЕТ**

о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» в части обслуживания ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров, на проведение текущих ремонтов образовательных учреждений.

**Основание для проведения проверки:** пункт 2.5 годового плана работы Счётной палаты Маловишерского муниципального района.

**Цель проверки:** проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы .

**Объект(ы) проверки:** МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ №2 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера.

**Проверяемый период**: "01" января 2014 года по 31 декабря 2014 года, текущий период 2015 года.

**Состав контрольно-ревизионной группы:** председатель Счётной палаты Маловишерского муниципального района Афанасьева И.И., аудитор Счётной палаты Маловишерского муниципального района Григорьева Ю.В.

**Акты, заключения, справки, использованные в отчёте:** по результатам проверки составлены акты №8-а от 05.02.2016 года, №7-а от 05.02.2016, №6-а от 05.02.2016 года, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

**Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта(ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним:** разногласия на акты проверок в установленные сроки не поступили.

# Результаты контрольного мероприятия

 **1. Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные и бюджетные обязательства, объемы бюджетных ассигнований на их исполнение**

 1.1. В целях обеспечения условий для удовлетворения потребностей граждан, общества в качественном образовании, эффективной деятельности по реализации государственной политики в области образования, управления системой образования, реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», которая включает в себя 10 подпрограмм, в т.ч. и подпрограмму «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы, ремонт образовательных учреждений, финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждений».

В проверяемом периоде учреждениям были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1938,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год:

- на проведение текущих ремонтов в размере 860 тыс. рублей,

- обслуживание ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров в объеме 47,7 тыс. рублей,

- на оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим оборудованием для столовых, оборудованием для медицинских кабинетов, спортивным инвентарем 132 тыс. рублей.

2015 год:

- на проведение текущих ремонтов в размере 884 тыс. рублей,

- обслуживание ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров в объеме 15 тыс. рублей,

1.2. В соответствии с реестром муниципального недвижимого имущества здания общеобразовательных учреждений находятся в муниципальной собственности. Проверкой законности использования указанного имущества установлено, что распоряжением комитета по управлению имуществом Маловишерского муниципального района помещения переданы в оперативное управление, регистрация прав осуществлена в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области.

1.3. Согласно Соглашению №221 от 08.05.2014 между Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области и Администрацией Маловишерского муниципального района на предоставление в 2014 году субсидий бюджетам мунципальных районов на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» (далее — Соглашение №221) дошкольным и общеобразовательным учреждениям района в целом выделены средства областного бюджета в размере **123,9 тыс. рублей,** софинансирование района за 2014 год составило **38,1 тыс. рублей.** На проверяемые объекты приходится 39 процентов субсидии.

 Приложением N 4 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы" утвержден Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях в 2014, 2016 - 2020 годах (далее- Порядок предоставления субсидий).

Пунктом 4 Порядка предоставления субсидий установлено, что размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района, за счет субсидии составляет 76,5 процента расходного обязательства, фактически по Соглашению размер софинансирования составил 30,7 процента.

 **Соглашением не определены целевые показатели (показатели результативности)** реализации мероприятий Программы, реализуемой за счет бюджетных средств.

**2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, доведенных лимитов бюджетных обязательств, финансирования и произведенных расходов**

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) предоставляются муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса РФ. В проверяемом периоде Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 21.11.2011 г. № 645 утвержден Порядок определения объёма и ус­ловий предоставления суб­сидии на иные цели муни­ципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципаль­ного района. Порядком утверждены правила определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели, из бюджета муниципального района (далее - Порядок предоставления субсидий на иные цели).

 Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между учредителем и учреждением, в которое могут вноситься изменения путем заключения дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района.

 Планирование и доведение ассигнований, а также фактическое финансирование учреждений осуществлялось через главного распорядителя- комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района (далее- Комитет). С этой целью в силу пунктов 5 и 6 Порядка предоставления субсидий на иные цели Комитетом заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета муниципального района.

 Анализ заключенных соглашений (дополнительных соглашений) показал следующее:

 - в дополнительном соглашении от 28.02.2015 года к соглашению №2 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели **МАОУ СШ №2** в направлении расходования субсидии приведена ссылка на программу Новгородской области, тогда как субсидия на организацию питьевого режима в рамках муниципальной программы в 2015 году предоставлялась из бюджета муниципального района.

- выявлен факт перечисления Учредителем **МАОУ СШ п. Большая Вишера** субсидии в общей сумме 660,0 тыс. рублей в отсутствие заключенных соглашений. Так, платежным поручением от 14.08.2014г. №172 Учредителем перечислена субсидия Учреждению в размере 660,0 тыс. рублей, тогда как дополнительные соглашения между Учредителем и Учреждением заключены 29.08.2014г. на сумму 160,0 тыс. рублей и 26.09.2014г. на сумму 500,0 тыс. рублей.

**3. Анализ объемов закупок, муниципальных контрактов (договоров)**

 Согласно части 8 статьи 8 Федерального Закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –Федеральный закон № 223- ФЗ) автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями, применяют положения вышеуказанного закона с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.

 **3.1. Соблюдение исполнения требований Федерального закона  223-ФЗ показало следующее:**

3.1.1. Документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 223-ФЗ, является Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее- Положение о закупке).

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального Закона № 223-ФЗ Положение о закупке **утверждается наблюдательным советом** автономного учреждения.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

Установлены нарушения в части утверждения и размещения Положений о закупках:

Положения о закупках утверждались либо одновременно директором учреждения и наблюдательным советом, либо единоличным исполнительным органом в лице директора.

Не во всех случаях соблюдались сроки размещения положения о закупках, что нарушает требования статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера).

 При анализе Положения о закупках проверяемых учреждений установлена противоречивость Положения о закупках пункту 3 части 3 статьи 2 Федерального Закона №223-ФЗ в части утверждения и внесения изменения в Положение.

 3.1.2. Федеральный Закон №223-ФЗ предусматривает обязанность заказчиков планировать проводимые ими закупки. Статьей 4 Федерального Закона №223-ФЗ предусмотрено размещение Заказчиком в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.

 Планирование должно осуществляться путем составления и утверждения планов закупок, форма, порядок и сроки размещения на официальном сайте которых определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» (далее - Правила № 932).

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» размещение плана закупки на официальном сайте должно быть осуществлено заказчиком в течение 10 календарных дней с даты его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года.

 *В нарушение вышеуказанного планы закупок учреждений за проверяемый период на официальном сайте не размещены.*

Вместо планов закупок размещены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее план-график). Кроме того, в план-график на 2015 год МАОУ СШ №1 включена закупка оказания услуг 2014 года.

 3.1.3. Частью 5 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ предусмотрено размещение в единой информационной системе информации о закупке**, в том числе** извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иной информации, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке.

 Не вся информация о закупках размещалась в единой информационной системе, что привело к нарушениям принципа информационного обеспечения закупки, предусмотренного Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупках.

 *Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного пунктом 5 статьи 7.32.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, совершение которого влечет наложение административного штрафа на должностных или юридических лиц.*

 Положениями о закупке товаров, работ, услуг предусмотрено не размещение на официальном сайте и сайте заказчика сведений о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей. Однако МАОУ СШ № 2 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера данные требования не соблюдены.

**3.2. Заключение договоров**

 3.2.1.В рамках реализации программных мероприятий по проведению текущих ремонтов в проверяемом периоде были заключены договора с единственным поставщиком.

Проверками указанных Договоров выявлены следующие замечания и нарушения:

 - в отсутствие доведенных лимитов заключены договора МАОУ СШ № 1 г. Малая Вишера в сумме 150,0 тыс. рублей и МАОУ СШ п. Большая Вишера в сумме 860,0 тыс. рублей;

 - предметом Договора не уточнено, над какой частью здания будет проводиться ремонт, не определены площади кровель и фасада, подлежащих ремонту (МАОУ СШ № 1 г. Малая Вишера), не конкретизирован предмет договора в части помещений, подлежащих ремонту в Учреждении, и вид проводимого ремонта (МАОУ СШ п. Большая Вишера);

- в нарушение статьи 722 ГК РФ не установлен гарантийный срок на качество выполненных работ (МАОУ СШ п. Большая Вишера);

- условиями договора предусмотрена ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору, однако не определены конкретные предлагаемые санкции (штраф, пени) (МАОУ СШ п. Большая Вишера);

- в нарушение части 4 статьи 753 Гражданского Кодекса РФ договором не предусмотреносоставление акта сдачи-приемки работ, который отражает факт выполнения работ и составляется с целью фиксации их выполнения. Во время сдачи и приемки заказчик проверяет соответствие результата работ договору и оформляет их соответствующим актом, тогда как [формы «Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2» и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3»](http://www.glavbukh.ru/doc/2314) обязательны с точки зрения бухгалтерского учета хозяйственных операций организации. Однако с точки зрения оформления гражданско-правовых отношений данные формы юридического значения не имеют (МАОУ СШ п. Большая Вишера, МАОУ СШ № 1 г. Малая Вишера);

 - условием договора предусмотрена промежуточная оплата после подписания промежуточных актов выполненных работ, фактически оплата аванса производилась на основании счетов, без промежуточных актов выполненных работ, что нарушает требования статьи 711 ГК РФ (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера).

3.2.2. В рамках реализации программных мероприятий по обслуживанию ультрафильтрационной системы очистки воды, замены картриджей питьевых фильтров договора поставки заключены МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера и МАОУ СШ №2 г. Малая Вишера с ООО «Водная стратегия». Нарушений по исполнению договоров не установлено.

3.2.3. В рамках реализации программного мероприятия «Оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим оборудованием для столовых, оборудованием для медицинских кабинетов, спортивным инвентарем» МАОУ СШ №2 г. Малая Вишера заключены договора на поставку медицинских изделий, холодильника фармацевтического ХФ-140 «ПОЗИС», медицинских товаров, мебели, инвентаря. Нарушений по исполнению договоров не установлено.

**4. Анализ целевых показателей, установленных муниципальными программами, соглашениями о предоставлении бюджетных средств**

 По результатам оценки экономической эффективности и результативности реализации программы путем анализа достижения целевых индикаторов и показателей установлено следующее:

 Программой установлен показатель 1.2. «Доля образовательных учреждений, в которых созданы все виды современных условий» в (%). Его значение в целом по подведомственным образовательным учреждениям установлено в размере: на 2014 г- 0 процентов, на 2015 г-14 процентов.

 Дать объективную оценку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, не представляется возможным в виду отсутствия методики расчета данного показателя.

 Таким образом, в целях достижения результативности (экономности и эффективности) расходования средств бюджета, как самому учреждению, так и Учредителю необходимо обеспечить качественное планирование и обоснованность производимых учреждениями расходов.

**5. Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, а также условий их выполнения**

5.1. Стоимость работ, отраженных в договорах по проведенным ремонтам, подтверждена локальными сметами.

 Проверкой документального оформления операций ремонтных работ выявлены следующие нарушения:

- в нарушение постановления Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004.") (далее – Постановление от 05.03.2004 № 15/1) представленные к проверке локальные сметы не содержит информации, в ценах какого квартала и года они составлены, в том числе с учетом индексации цен (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера);

- в нарушение пункта 4.4. Постановления от 05.03.2004 № 15/1 в локальных сметах не производилась группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера);

- локальные сметы к договорам не направлялись на проверку в уполномоченную организацию ГБУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской области», в результате чего заказчик полностью положился на подрядчиков и не счел нужным проверить обоснованность включения расходов и достоверность сметной стоимости (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера);

 - проверить обоснованность затрат на материалы, включенные подрядчиком в сметную стоимость, не представляется возможным, поскольку прайс-листы на материалы к проверке не представлены, следовательно, заказчик пренебрег рекомендациями пункта 4.25 МДС 81-35.2004 в части осуществления мониторинга цен на материальные ресурсы в целях анализа представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости материалов (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера);

 - дефектные ведомости, представленные к проверке, в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее- Федеральный закон №402-ФЗ) не содержат дату их составления (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера). МАОУ СШ п. Большая Вишера дефектная ведомость, являющаяся основополагающим документом при составлении локальной сметы, к проверке вовсе не представлена;

 - в нарушение постановления Госкомстата России от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» в справке о стоимости выполненных работ №КС-3 отсутствуют строки «сумма НДС» и строка "Всего" с учетом НДС (МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера);

 В локальные сметы на выполнение работ в МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера включены работы, относящиеся к разным видам ремонтов - текущий и капитальный, понятия которых определены пунктом 3.8 Постановления от 05.03.2004 №15/1, приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (далее – ВСН 58-88 (р)).

 От того, к какому виду ремонта относятся выполняемые работы, зависит порядок оформления сметной документации. В силу статьи 48 Градостроительного кодекса, пункта 5.8. ВСН 58-88 (р) для проведения работ, относящихся к капитальному ремонту, необходима разработка и составление проектно-сметной документации. К проверке проекты не представлены, что позволяет сделать вывод об отсутствии разработанных и утвержденных проектов.

 *Таким образом, выполнение работ капитального характера в рамках указанных программных мероприятий и оплата их учреждением, необоснованно.*

 Оплата по договорам производилась на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

В нарушение ВСН 58-88 (р) приемка выполненных работ Учреждениями с составлением комиссионного акта приемки не проводилась (МАОУ СШ №1, МАОУ СШ п. Большая Вишера).

 *Проверкой использования бюджетных средств на цели, предусмотренные условиям их получения, нарушений не установлено, средства использованы по целевому назначению в соответствии с условиями их получения.*

**Выводы**

 Проверкой эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» в части обслуживания ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров, на проведение текущих ремонтов образовательных учреждений выявлено:

1. В проверяемом периоде учреждениям были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1938,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год:

- на проведение текущих ремонтов в размере 860 тыс. рублей,

- обслуживание ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров в объеме 47,7 тыс. рублей,

- на оснащение образовательных учреждений мебелью, технологическим оборудованием для столовых, оборудованием для медицинских кабинетов, спортивным инвентарем 132 тыс. рублей.

2015 год:

- на проведение текущих ремонтов в размере 884 тыс. рублей,

- обслуживание ультрафильтрационной системы очистки воды, замена картриджей питьевых фильтров в объеме 15 тыс. рублей.

1. Приложением №4 к подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы» утвержден Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях в 2014, 2016 - 2020 годах (далее- Порядок предоставления субсидий). Пунктом 4 Порядка предоставления субсидий установлено, что размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района, за счет субсидии составляет 76,5 процента расходного обязательства, фактически по Соглашению размер софинансирования составил 30,7 процента.
2. Соглашением не определены целевые показатели (показатели результативности) реализации мероприятий Программы, реализуемой за счет бюджетных средств.
3. Планирование и доведение ассигнований, а также фактическое финансирование учреждений осуществлялось через главного распорядителя- комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района (далее- Комитет). С этой целью в силу пунктов 5 и 6 Порядка предоставления субсидий на иные цели муни­ципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципаль­ного района, утвержденный Постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 21.11.2011 г. № 645.Комитетом заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета муниципального района.
4. Анализ заключенных соглашений (дополнительных соглашений) выявил отдельные замечания и недостатки.
5. Установлены нарушения в разработке и утверждении Положений о закупках.
6. Планы закупок учреждений за проверяемый период на официальном сайте не размещены, взамен планов закупок размещены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее план-график). Кроме того, в план-график на 2015 год МАОУ СШ № 1 включена закупка оказания услуг 2014 года.
7. Не вся информация о закупках размещалась в единой информационной системе, что привело к нарушениям принципа информационного обеспечения закупки, предусмотренного Федеральным законом №223-ФЗ и Положением о закупках. *Данное нарушение носит признаки административного характера, предусмотренного пунктом 5 статьи 7.32.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, совершение которого влечет наложение административного штрафа на должностных или юридических лиц.*
8. Положениями о закупке товаров, работ, услуг предусмотрено не размещение на официальном сайте и сайте заказчика сведений о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей. Однако МАОУ СШ № 2 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера данные требования не соблюдены.
9. Проверками Договоров выявлены отдельные замечания и нарушения.
10. Дать объективную оценку эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, не представляется возможным в виду отсутствия методики расчета данного показателя.
11. Проверкой документального оформления операций ремонтных работ выявлены нарушения и замечания.
12. В локальные сметы на выполнение работ в МАОУ СШ №1 г. Малая Вишера, МАОУ СШ п. Большая Вишера включены работы, относящиеся к разным видам ремонтов - текущий и капитальный. Таким образом, оплата работ капитального характера в рамках программных мероприятий осуществлена необоснованно.
13. В нарушение ВСН 58-88 (р) приемка выполненных работ учреждениями с составлением комиссионного акта приемки не проводилась.

 **Предложения**

 В целях соблюдения **эффективности и результативности** использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий данной программы (подпрограммы) Счётная палата Маловишерского муниципального района предлагает:

1. Направить представления руководителям объектов проверок с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

 2. Направить отчет о результатах проверки для сведения в адрес:

 - Главы Маловишерского муниципального района,

 - Думы Маловишерского муниципального района.

 3. Направить письмо с обзором выявленных нарушений в адрес комитета образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района.

 4. Направить информационное письмо с приложением акта проверки в прокуратуру Маловишерского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АудиторСчётной палаты Маловишерского муниципального района  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( подпись) | Ю.В. Григорьева(инициалы, фамилия) |