УТВЕРЖДАЮ

Председатель Счётной палаты

Маловишерского муниципального  района

______________И.И. Афанасьева

« 27 » марта 2014 г.

ОТЧЕТ

о результатах проверки по вопросу использования субсидий на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Капитальный  ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области в 2011-2013 годах»

Основание для проведения проверки:  пункт 3.1 годового плана работы Счётной палаты Маловишерского муниципального района.

Цель проверки: эффективность и результативность средств, направленных на капитальный ремонт подвального помещения МКД.

Объект проверки: Товарищество собственников жилья «Надежда» (ТСЖ Надежда).

Проверяемый период: "01" января 2013 года  по 31 декабря 2013 года.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Счётной палаты Маловишерского  муниципального района  Афанасьева И.И., аудитор Счётной палаты Маловишерского  муниципального района Григорьева Ю.В.

Акты, заключения, справки, использованные в отчёте: по результатам проверки составлен  акт № 18-а от 19.03.2014 года, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта(ов) контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: не поступали.

# Результаты контрольного мероприятия

## Анализ нормативных правовых актов, действующего законодательства

Согласно представленных документов Товарищество собственников жилья  «Надежда» (далее по тексту ТСЖ «Надежда») создано по инициативе собственников помещений в жилом доме, расположенном по адресу: город Малая Вишера,  ул. Лесная  д. 47.

ТСЖ «Надежда» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области 26.11.2011 г. Товарищество применяет упрощенную систему налогообложения с 26.12.2011 г. ( информационное письмо Межрайонной ИФНС России №6 по Новгородской области от 20.02.2012 г. № 34).

Устав ТСЖ «Надежда» утвержден Общим собранием собственников жилых помещений от 01.12.2011. Председателем правления ТСЖ «Надежда» избрана Гущина Т.Н. (протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома от 01.12.2011 №1).

Общая площадь помещений МКД, указанная в протоколе №1  от 01.12.2011 г. не соответствует общей площади, отраженной в техническом паспорте и информации, размещенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Технический паспорт МКД составлен по состоянию на 23.02.2000 г., на настоящий момент изменения в него не вносились.

В силу части 3 статьи 145 Жилищного Кодекса РФ  и пункта 8.3.3 Устава ТСЖ избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества относится к компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья, однако их избрание  произведено на общем собрании собственников помещений МКД.

В нарушение части 3 статьи 147 Жилищного Кодекса, пункта 8.18 Устава товарищества собственников жилья «Надежда» председатели правления избраны на общем собрании собственников, а не правлением товарищества собственников жилья, заместитель председателя правления не избран.

Выполнение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу г. Малая Вишера ул. Лесная д.47 в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Маловишерского городского поселения  в 2011- 2013 годах» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Маловишерского городского поселения от 24.11.2010 г. № 403.

## Одной из основных задач Программы являлось проведение капитального ремонта МКД, снижение физического износа МКД, увеличение срока эксплуатации жилищного фонда, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в   МКД.

Источниками финансирования Программы в проверяемом периоде являлись:

- средства областного бюджета в форме субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- средства муниципального района на софинансирование расходных обязательств по долевому финансированию мероприятий по капитальному ремонту;

- средства собственников жилья в многоквартирных домах.

Объем финансирования Программы в целом и по годам не определен. Программой не определен перечень многоквартирных домов, виды и объемы работ по каждому дому в которых планируется проведение капитальных ремонтов. Внесение изменение в Программу разработчиками своевременно не осуществлялось.

Бюджетные средства представлялись ТСЖ в заявительном порядке, критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу не определены.

Механизмом реализации Программы предусмотрено наличие акта (заключения) органа, уполномоченного осуществлять контроль за использованием и сохранностью общего имущества собственников помещений в МКД, о техническом состоянии общего имущества собственников помещений в МКД, их инженерного оборудования и потребности в капитальном ремонте (замене) конструкций и инженерного оборудования в МКД. Средства на проведение капитального ремонта МКД могут быть направлены на один из видов капитального ремонта, в том числе на выполнение ремонта подвальных помещений, относящихся  к общему имуществу собственников помещений МКД. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не указанные в Программе.

Соглашениями  № 7- кр от 21.03.2013 года  и №35 от 28.03.2013 года о предоставлении субсидии и софинансировании для обеспечения реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области  в 2011- 2013 годах» предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В приложениях №1 к указанным Соглашениям определено выполнение капитального ремонта подвального помещения дома №47 по ул. Лесная.

С целью подтверждения необходимости проведения капитального ремонта управлением государственной жилищной инспекции Новгородской области проведено обследование общего имущества жилого дома по адресу г. Малая Вишера, ул. Лесная д.47. По результатам обследования вынесено заключение о необходимости проведения ремонтных работ подвального помещения (акт обследования № 716-12 от 04.06.2012 г.)

Постановлением администрации Маловишерского муниципального района от 14.06.2013г. №358 «О порядке предоставления средств субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Маловишерского городского поселения и о Порядке выплаты товариществам собственников жилья жилищным, жилищно- строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, либо собственникам помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта в многоквартирном доме» (далее- Постановление № 358) утвержден порядок движения денежных средств, предусмотренных на софинансирование работ по капитальному ремонту, порядок выплаты собственниками жилых помещений в МКД средств на долевое финансирование, порядок отчетности организаций –получателей бюджетных средств.

Постановлением администрации Маловишерского муниципального района от 21.06.2013г. №378 утверждено распределение субсидий на реализацию мероприятий программы.

Между Администрацией Маловишерского муниципального района  и товариществом собственников жилья «Надежда» заключен договор на предоставление и использование средств субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами от 06.05.2013г. (далее – Договор на предоставление субсидий). Предметом договора является предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД по адресу город Малая Вишера,  ул. Лесная  д.47.

Решение о капитальном ремонте принимает общее собрание ТСЖ, что должно быть подтверждено протоколом общего товарищества собственников жилья о принятии решения об участии в муниципальной программе капитального ремонта и о принятии решения о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников жилья в размере 5 процентов от общего объема средств.

Согласно протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №2, проведенного 20.04.2012 года собственниками помещений МКД, путем голосования принято решение об участии в Программе по проведению капитального ремонта, о долевом финансировании капитального ремонта за счет средств собственников помещений в размере 5 процентов от суммарной стоимости капитального ремонта, что составляет 29,9 тыс.  рублей, о видах и стоимости планируемых работ капитального ремонта.

В нарушение Постановления № 358 порядок внесения средств долевого финансирования собственниками помещений на проведение капитального ремонта  протоколом № 2 от 01.05.2012 г. не определен.

В нарушение части 2 статьи 137 ЖК РФ, пункта 4.1.2 Устава ТСЖ смета расходов на капитальный ремонт дома утверждена решением общего собрания собственников помещений МКД, а не решением общего собрания членов ТСЖ.

2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования

ТСЖ «Надежда» 25.06.2013г. открыт расчетный счет в ОАО «Россельхозбанке» для  приема средств по капитальному ремонту МКД. На основании Договора о предоставлении субсидий Администрацией муниципального района заявками на кассовый расход от 11.07.2013г. №636, №635, от 09.12.2013 №1628 перечислило на расчетный счет ТСЖ «Надежда» в общей сумме 567,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 400,0 тыс. рублей, за счет бюджета муниципального района 167,4 тыс. рублей. Взносы собственников на проведение капитального ремонта были перечислены платежным поручением от 25.12.13г. №16 в общей сумме 29,9 тыс. рублей.

Все денежные средства зачислены на отдельный банковский счет, которые соответствуют предусмотренным объемам финансирования по Договору на предоставление субсидий.

### 3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

В соответствии с разделом 3 Договора на предоставление субсидий, привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов является обязанностью получателя субсидии – товарищества собственников жилья.

Пунктом 1.6 Договора на предоставление субсидий предусмотрен перечень обязательных требований, которые должен содержать контракт (договор) при его заключении с подрядной организацией для соблюдения при выполнении работ по капитальному ремонту МКД, такие как:

- выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, данная норма закреплена в Положении об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденных Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312 (ВСН 58-88 (р));

- ведение журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а).

ТСЖ «Надежда» заключило Контракт на проведение капитального ремонта подвального помещения МКД № 47 по ул. Лесная в г. Малая Вишера с ООО «Дом Сервис»  на общую сумму 597,3 тыс. рублей. В соответствии с подпунктом 2.1 Контракта срок выполнения работ установлен с 23.08.2013 г. по 31.12.2013 года.

Проверка показала, что сторонами не соблюдены отдельные условия заключенного контракта, а также имелись недостатки, выразившиеся:

- контрактом не учтены отдельные обязательные требования, которые перечислены в Договоре на предоставление субсидий;

-  пунктом 3.1 предусмотрена цена без отражения ее структуры; отсутствуют сведения, облагается или не облагается цена контракта налогом на добавленную стоимость;

-  условиями контракта предусмотрена возможность изменения цены при выполнении длительного объема работ, что нарушает требования части 4 статьи 709 ГК РФ, в соответствии с которой, в случае, если в контракте (договоре) не указано, какая цена работы (смета) приблизительная или твердая, то при отсутствии других указаний в контракте (договоре) цена работы считается твердой и согласно части 6 статьи 709 ГК РФ подрядчик (заказчик) не вправе требовать изменения твердой цены;

- пунктом 2.4 контракта предусмотрено выполнение отдельных этапов работ, которые определяются  планом- графиком. Проектная документация, план-график работ к проверке не представлены, что позволяет сделать вывод об их отсутствии.

- пунктом 5.5.3 контракта предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы в течение лишь 1 года со дня подписания Акта выполненных работ, однако согласно статьям 724 и 756 Гражданского Кодекса РФ гарантийный срок может быть предусмотрен от 2-х лет и более;

- пунктом 4.4. контракта предусмотрено право заказчика привлечения независимых экспертов с целью проверки соответствия качества выполненных работ. Статьями 748, 749 Гражданского кодекса РФ так же определено право заказчика по осуществлению контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов. Однако в силу отсутствия у заказчика определенных знаний и навыков по осуществлению капитального ремонта ТСЖ было целесообразнее заключить договор со специализированной организацией в целях осуществления технического контроля и надзора за выполнением работ.

Функцией технического надзора является осуществление контроля за производством и оформлением скрытых работ. Технический надзор осуществляет приемку скрытых работ с оформлением соответствующего акта, однако договорными условиями даже не предусмотрено составление акта освидетельствования скрытых работ.

В нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 отсутствовала, оформленная в полном объеме, исполнительная документация (акты скрытых работ). Выполнение новых работ производилось без письменного одобрения предыдущего этапа работ.

4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирного дома

На проведение капитального ремонта подвальных помещений к проверке представлена локальная смета № 12-03-07-07, составленная на основании дефектной ведомости на общую сумму 597,3 тыс. рублей в ценах 2001 года, утвержденная заказчиком ТСЖ «Уют».

Проверка соблюдения норм Федерального закона от 22.11.2011 г № 402 «О бухгалтерском учете» (далее закон- №402-ФЗ), Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» выявила отдельные замечания и нарушения:

-  локальная смета не согласована с подрядчиком ООО «Дом Сервис», в соответствии с которой производился ремонт многоквартирного дома; дефектная ведомость не содержит наименования организации, составившей документ;

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 6 ноября 2013 года не соответствует установленному образцу и фактически дублирует локальную смету №12-03-07-07;

- в справке о стоимости выполненных работ №КС-3 отсутствуют строки «сумма НДС» и строка "Всего" с учетом НДС.

- к проверке не представлен Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), который является накопительным документом. Отсутствие журнала формы КС-6а дает основание расценивать предъявленные к оплате объемы  выполненных работ и их стоимость как необоснованные, так как отсутствуют первичные документы, на основе которых были составлены формы №КС-2 и КС-3.

Пунктом 3.3 контракта предусмотрено авансирование работ в размере 30 процентов стоимости,  ТСЖ «Надежда» произвело предоплата в размере 28 процентов. Окончательная оплата произведена платежными поручениями №1 от 11.12.2013, №2 от 25.12.2013, № 3 от 25.12.2013 г.

Пунктом 2.4 предусмотрена поэтапная приемка работ и подписание промежуточных актов выполненных работ, фактически приемка отдельных этапов работ не осуществлялась.

Проверкой обоснованности включения в локальную смету затрат по проведению ремонта установлено:

1) услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) относятся к услугам по содержанию жилого помещения и  оплачиваются по ценам, определяемым в договоре с организацией, осуществляющий данный вид услуг. В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса РФ плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО включается в плату за содержание и ремонт жилья и утверждается общим собранием собственников помещений МКД в составе тарифов на содержание жилья. Положение об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р) не содержит перечня услуг по вывозу и утилизации ТБО. Следовательно, в локальную смету №12-03-07-07 по проведению капитального ремонта необоснованно включены указанные затраты в сумме 23,4 тыс. рублей;

2) проверкой установлено, что подрядчик ООО «Дом Сервис» применяет упрощенную систему налогообложения. В соответствии с частью 2 статьи 346.11 Налогового кодекса РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не являются плательщиками НДС. Однако при составлении сметы подрядчиком необоснованно завышена стоимость работ и, соответственно, предъявлена к оплате ТСЖ по акту приемки выполненных работ, превышающая стоимость выполненных ремонтных работ на сумму НДС. Товариществом работы приняты и оплачены с учетом суммы НДС, вследствие чего сумма незаконной оплаты составила 91,1 тыс. рублей.

В результате вышеуказанного допущено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 114,5 тыс. рублей, из которых: 76,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 32,1 тыс. рублей - средства бюджета муниципального района, 5,7 тыс. рублей – средства собственников и в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ влечет изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

Перечисленные выше факты привели к нарушению условий Соглашений № 7- кр от 21.03.2013 года и №35 от 28.03.2013 года  в части направления ТСЖ «Надежда» бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения.

В нарушение части 4 статьи 753 Гражданского Кодекса РФ договором подряда не предусмотрено составление акта сдачи-приемки работ, который отражает факт выполнения работ и составляется с целью фиксации их выполнения. Во время сдачи и приемки заказчик проверяет соответствие результата работ договору и оформляет их соответствующим актом, тогда как формы «Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2» и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3» обязательны с точки зрения бухгалтерского учета хозяйственных операций организации. Однако с точки зрения оформления гражданско-правовых отношений данные формы юридического значения не имеют.

Процедура приемки работ по капитальному ремонту МКД закреплена в Правилах приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р), утвержденных Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135 (ВСН 42-85(р)), которые являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих капитальный ремонт государственного и общественного жилищного фонда  и Положением об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р).

Не соблюдение утвержденных норм приемки по вводу МКД в эксплуатацию после капитального ремонта не позволяет оценить качество проведенных ремонтно-строительных работ, наличие дефектов и недоделок, подготовку объекта к эксплуатации и его приемку.

Выводы

Проверкой по вопросу использования субсидий на реализацию долгосрочной областной целевой программы «Капитальный  ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области в 2011-2013 годах»  Товариществом собственников жилья «Надежда» выявлено:

1.Устав Товарищества утвержден Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома от 01.12.2011 №1. ТСЖ «Надежда» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области  26.11.2011 г.

2. В нарушение Жилищного Кодекса РФ, Устава ТСЖ избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества произведено на общем собрании собственников помещений МКД, а не собранием членов товарищества собственников жилья. Аналогичное нарушение установлено при избрании председателя правления ТСЖ, который выбран так же на общем собрании собственников, а не правлением товарищества собственников жилья, заместитель председателя правления не избран.

3. Выполнение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу г. Малая Вишера ул. Лесная д.47 в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Маловишерского городского поселения  в 2011- 2013 годах», утвержденной постановлением Администрации Маловишерского городского поселения от 24.11.2010 г. № 403.

4. Внесение изменение в Программу разработчиками (исполнителями) своевременно не осуществлялось.

Бюджетные средства представлялись ТСЖ в заявительном порядке, критерии отбора многоквартирных домов для включения в Программу не определены.

5. С целью подтверждения необходимости проведения капитального ремонта Управлением государственной жилищной инспекции Новгородской области проведено обследование общего имущества жилого дома по адресу г. Малая Вишера, ул. Лесная д.47.

6. Между Администрацией Маловишерского муниципального района  и товариществом собственников жилья «Надежда» заключен договор на предоставление и использование средств субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами от 06.05.2013г. (далее – Договор на предоставление субсидий). Предметом договора является предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД по адресу город Малая Вишера,  ул. Лесная  д.47.

7. Протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №2, проведенного 20.04.2012 года принято решение об участии в Программе по проведению капитального ремонта, о долевом финансировании капитального ремонта за счет средств собственников помещений в размере 29,9 тыс.  рублей, о видах и стоимости планируемых работ капитального ремонта.

8. На основании Договора о предоставлении субсидий Администрацией муниципального района перечислено на расчетный счет ТСЖ «Надежда» средства в общей сумме 567,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 400,0 тыс. рублей, за счет бюджета муниципального района 167,4 тыс. рублей. Взносы собственников на проведение капитального ремонта были перечислены платежным поручением от 25.12.13г. №16 в общей сумме 29,9 тыс. рублей.  Все денежные средства зачислены на отдельный банковский счет, которые соответствуют предусмотренным объемам финансирования по Договору на предоставление субсидий.

9. Условиями Договора на предоставление субсидий предусмотрено выполнение работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, данная норма закреплена в Положении об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденных Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312 (ВСН 58-88 (р)) К проверке проект не представлен.  Ведение журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), предусмотренного Договором на предоставление субсидий не осуществлялось.

10. Проверка договоров подряда показала, что отдельные условия заключения договоров не соблюдены.

11. Технический надзор за выполнением работ со стороны заказчика не осуществлялся.  Исполнительная документация (акты скрытых работ)  отсутствует, выполнение новых работ производилось без письменного одобрения предыдущего этапа работ.

12. Проверка выявила отдельные нарушения в соблюдении норм Федерального закона от 22.11.2011 г № 402 «О бухгалтерском учете», Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.

13.  Проверкой обоснованности включения в локальную смету затрат установлено:

1) в локальную смету №12-03-07-07 по проведению капитального ремонта необоснованно включены затраты по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, относящиеся к услуге по содержанию МКД в сумме 23,4 тыс. рублей;

2) при применении упрощенной системы налогообложения подрядчиком  в смету необоснованно включена стоимость работ с учетом НДС. Товариществом работы приняты и оплачены в полном объеме с учетом суммы НДС, вследствие чего сумма незаконной оплаты составила 91,1 тыс. рублей.

В результате вышеуказанного допущено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 114,5 тыс. рублей, из которых: 76,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 32,1 тыс. рублей - средства бюджета муниципального района, 5,7 тыс. рублей – средства собственников и в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ влечет изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому назначению.

14.   В нарушение части 4 статьи 753 Гражданского Кодекса РФ договором подряда не предусмотрено составление акта сдачи-приемки работ, который отражает факт выполнения работ и составляется с целью фиксации их выполнения. Процедура приемки работ по капитальному ремонту МКД закреплена в Правилах приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р), утвержденных Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135 (ВСН 42-85(р)), которые являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий независимо от их ведомственной подчиненности, осуществляющих капитальный ремонт государственного и общественного жилищного фонда  и Положением об организации и проведении реконструкции ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р).

.

Предложения

В целях соблюдения эффективности и результативности средств, направленных на капитальный ремонт подвального помещения МКД в товариществе собственников жилья «Надежда» Счётная палата Маловишерского муниципального района предлагает:

1. Направить предписание председателю ТСЖ,  с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений.

2. Направить отчет о результатах проверки использования субсидии на капитальный ремонт подвального помещения, проведенного в рамках долгосрочной областной целевой программы «Капитальный  ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области в 2011-2013 годах»

для сведения в адрес:

- Главы Маловишерского муниципального района,

- Думы Маловишерского муниципального района.

3. Направить информационное письмо, с приложением акта проверки, в прокуратуру Маловишерского муниципального района.

| Аудитор Счётной палаты Маловишерского муниципального района | _______________ ( подпись) | Ю.В. Григорьева (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |